Załącznik nr 10

do uchwały nr XIV/106/04

Rady Gminy Sulików

z 28 stycznia 2004 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2004 - 2006

CZĘŚĆ A - WYKAZ PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z CELEM PROGRAMU

| L.p. | Nazwa programu | Przewidywany termin realizacji | Cel programu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - etap I - budynek dydaktyczny - etap II - hala sportowa | 2004 - 2005 2005 - 2006 | Powstanie nowego kompleksu oświatowego dla potrzeb Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie przy równoczesnym wykorzystaniu części obiektów przez Szkołę Podstawową w Sulikowie. |
| 2. | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów * | 2004 - 2006 | Doprowadzenie wody z wodociągu gminnego do wsi Stary Zawidów i Wielichów oraz doprowadzenie sieci wodociągowej do Skrzydlic łącznie z modernizacją sieci wodociągowej w Skrzydlicach. |
| 3. | Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji* | 2004 - 2006 | Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia procesu budowy systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Czerwona Woda. |
| 4. | Modernizacja dróg rolniczych w Studniskach Górnych, Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej * | 2004 - 2006 | Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg rolniczych przy wykorzystaniu środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz funduszy strukturalnych. |

* -  realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych, z funduszy spójności oraz z  Terenowego Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych

Jednostką realizującą wszystkie programy inwestycyjne jest Urząd Gminy Sulików.

CZĘŚĆ B - PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE

| L.p. | Nazwa zadania | Szacunkowa całkowita wartość zadania wysokość zł | Planowana wysokość nakładów z budżetu gminy w zł | Planowane finansowanie z innych źródeł w zł | Poniesione nakłady w zł | Planowane wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Budowa gimnazjum i środowiskowej sali sportowej w Sulikowie - etap I - budynek dydaktyczny - etap II - hala sportowa | 12.000.000 8.000.000 4.000.000 | 9.000.000 6.500.000 2.500.000 | 3.000.000 1.500.000 1.500.000 | 193.301 128.874 64.427 |  | 3.000.000 3.000.000 - | 4.871.126 4.871.126 - | 3.935.573 - 3.935.573 |
| 2. | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów * | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 45.546 |  | 40.000 | 1.000.000 | 914.454 |
| 3. | Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji* | 600.000 | 100.000 | 500.000 | 20.618 |  | 100.000 | 200.000 | 279.382 |
| 4. | Modernizacja dróg rolniczych w Studniskach Górnych, Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej * | 600.000 | 200.000 | 400.000 | 2.650 |  | 100.000 | 200.000 | 297.350 |
| Ogółem |  | 15.200.000 | 9.800.000 | 5.400.000 | 262.115 |  | 3.240.000 | 6.271.126 | 5.426.759 |

planowane środki z nadwyżki budżetowej

planowane środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

planowane środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Zadania inwestycyjne ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym są zgodne z planem kadencyjnym uchwalonym przez Radę Gminy Sulików. Ranga i priorytety realizacji poszczególnych zadań wynikają ze szczególnych potrzeb, których realizacja służyć będzie mieszkańcom naszej gminy zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Priorytetowym zadaniem w latach objętych programem inwestycyjnym staje się wybudowanie nowoczesnego kompleksu oświatowego dla potrzeb Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie, przy założeniu, że część obiektów będzie służyć również dla Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Realizacja tej inwestycji powinna  również spowodować,  że w większym niż dotychczas stopniu  dzieci z terenu gminy Sulików spełniać będą obowiązek szkolny w naszej placówce, co ma niebagatelne znaczenie przy naliczaniu subwencji oświatowej z budżetu państwa, gdyż sytuacja z chwili obecnej, gdzie ¼ dzieci z terenu gminy Sulików realizuje  obowiązek szkolny poza gminą Sulików powoduje, że subwencja oświatowa jest mniejsza około 600.000 - 700.000 zł niż mogłaby być w przypadku pobierania nauki w naszych placówkach oświatowych. Ciężar finansowania inwestycji budowy gimnazjum spoczywa zasadniczo na budżecie gminy, na co składają się: posiadana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz dochody bieżące. Czynione są również starania, aby pozyskać środki z budżetu państwa , totalizatora sportowego, funduszy ochrony środowiska oraz innych możliwych źródeł. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że zapięcie finansowania tego zadania wymagać będzie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, którego wysokość można dokładnie określić po zbilansowaniu wszystkich posiadanych środków wymienionych powyżej.

Zadania inwestycyjne wymienione w wieloletnim programie inwestycyjnym pod poz. 2 - 4, czyli budowa wodociągu - zadanie Stary Zawidów, budowa kanalizacji w zlewni rzeki Czerwona Woda oraz modernizacja dróg rolniczych są uzależnione od pozyskanych środków finansowych  funduszy strukturalnych.

Dopuszcza się wprowadzenie do planu inwestycyjnego innych zadań pod warunkiem uzyskania przez budżet gminy dochodów wyższych od zaplanowanych oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków pieniężnych spoza budżetu gminy.