Załącznik nr 9

do uchwały nr XIV/106/04

Rady Gminy Sulików

z 28 stycznia 2004 roku

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2004 ROKU

w zł

| Lp | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Dział | Efekt inwestycyjny | Termin inwestycji | Całkowita wartość inwestycji |  | Poniesione nakłady na inwestycje w latach ubiegłych | Planowane nakłady inwestycyjne w 2004 roku |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z budżetu g m i n y | inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów Studnie głębinowe Remont chodników przy Placu Wolności w Sulikowie - etap I Remont drogi w Studniskach Górnych Remont ulic: 8-go Maja, Kwiatowej i Szafirowej w Sulikowie Remont budynku biurowego przy ulicy Dworcowej 5 w Sulikowie Gimnazjum i Środowiskowa Sala Sportowa w Sulikowie Kanalizacja gminy Sulików | 010 010 600 600 600 750 801 900 | sieć wodociągowa wraz z przyłączami studnia głębinowa modernizacja chodników przy Placu Wolności w Sulikowie modernizacja nawierzchni drogowej modernizacji nawierzchni drogowej termomodernizacja budynku biurowego (wymiana dachu, okien, ocieplanie, elewacja) budynek i sala sportowa przygotowanie inwestycji | 2003 - 2004 2003 - 2004 2003 -2004 2004 2004 - 2005 2003 - 2004 2003 - 2006 2003 -2004 | 82.441 102.562 350.000 420.882 |  | 45.546 37.441 2.562 2.650 40.882 193.301 20.618 | 40.000 45.000 95.000 85.000 25.000 380.000 220.000 70.000 |  | planowane środki z funduszy struktu- ralnych planowana dotacja z TFOGR planowane środki z nadwyżki |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  | 343.000 |  | 960.000 |  |  |