Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIV/155/04

Rady Gminy Sulików

z 30 grudnia 2004 roku

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2005 ROKU

w zł

| Lp | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego | Dział | Efekt inwestycyjny | Termin inwestycji | Całkowita wartość inwestycji | Poniesione wydatki na inwestycje w latach ubiegłych | Planowane wydatki inwestycyjne w 2005 roku |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | z budżetu g m i n y | inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Wodociąg grupowy - zadanie Miedziana Remont drogi rolniczej w Biernej Gminny Zespół Reagowania Gimnazjum i środowiskowa hala sportowa w Sulikowie - budynek dydaktyczny - hala sportowa Kanalizacja gminy Sulików Regulacja rzeki Czerwona Woda | 010 600 754 801 900 900 | sieć wodociągowa wraz z przyłączami modernizacja nawierzchni drogowej zakup sprzętu informatycznego i łączności budynek dydaktyczny i hala sportowa dokumentacja dokumentacja | 2002 - 2003 2005 2005 2004 - 2007 2005 2003 - 2004 | 873.230 357.000 15.000 15.725.617 9.120.000 6.605.617 600.000 10.000 | 348.650 - - 4.684.427 4.620.000 64.427 22.618 - | 524.580 70.000 15.000 4.500.000 4.500.000 - - - | - 287.000 - 2.634.532 - 2.634.532 100.000 10.000 | inwestycja zakończona planowana dotacja z TFOGR i inne dotacja z budżetu państwa planowana dotacja ZPORR i MGPiPS środki GFOŚiGW środki GFOŚiGW |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  | 5.055.695 | 5.109.580 | 3.031.532 | x |